## Slide 1
软件产品SE团队变革
泛智屏解决方案中心

## Slide 2
分类 | 描述 | 进度 | 状态
定性目标 | 团队&个人 a. 具有清晰的、员工认可、行业认可的核心价值 b. 个人能力提升和成长有一个清晰的目标和路径 项目 a. 产品SE作为整机软件的技术交付者，随着团队能力的整体提升，可持续输出高质量稳定的软件版本 |  | 
定量目标 | 1. 产品SE痛点问题解决50%以上 | 产品SE痛点收集18个，目前解决10个，解决率55% | 
 | 2. 打造1~2个产品SE标杆(全年绩效为S) | 待年底考核 | 
 | 3. 全年不少于3名产品SE完成职级晋升(至少1名晋升GGS13) | 23年参与晋升评审人员：曾泽欢（GGS13）、黄莉、罗雪倩、赵有珺，晋升结果待通知 | 
 | 4. 因产品SE引起的质量复盘/返工事件减少50% | 截至至10月份，23年因产品SE引起的质量事件/事故为3件，较去年减少75% | 
目标完成情况

## Slide 3
分类 | 事项 | 进度 | 状态
第一阶段 内外部洞察 | 【理想开发模式洞察】 从理想开发模式看产品SE岗位 | H1已完成 | 
 | 【看行业&对手】 外部视角洞察产品SE岗位行业做法 华为、OPPO、海信 | H1已完成 | 
 | 【看自己】 产品SE岗位现状痛点分析 方式方法：问卷调研/KOL访谈 | H1已完成 | 
 | 【看客户】 主要看内部客户：SPM/VPM/软件经理/产品SE 方式方法：问卷调研/KOL访谈 | H1已完成 | 
第二阶段 认知层 | 角色定位、核心价值、关键职责 | H1已完成 | 
 | 工作内容 | H1已完成 | 
 | ASK能力模型建立 | H1已完成 | 
关键项完成情况

## Slide 4
分类 | 事项 | 进度 | 状态
第三阶段 规范层 | 业务流程与其他相关角色的职责边界梳理 | 相关流程梳理 – 已完成 流程完善与变更 – 进行中，完成度90% | 
 | 产品SE培养和发展 | 产品SE成长路径制定 – 已完成 产品SE 发展路径 技术领域知识清单 – 已完成 同系统SEG共同输出：https://docs.qq.com/sheet/DWXpnT3hFbElVeHh0?tab=i5eef7 | 
 | 进行场景经验萃取、沉淀到作战手册 | 产品SE作战手册制定 -- 进行中，完成度80% 产品SE作战手册 产品SE作战手册培训 -- 进行中，完成度60% | 
 | 产品SE岗位标杆打造 | 产品SE标杆方案发布 – 已完成 产品SE标杆方案 产品SE标杆方案指标制定 – 已完成 https://docs.qq.com/sheet/DV21tSWVUclROVER3?tab=oal4fh 产品SE标杆指标收集与review – 进行中，周例会review | 
 | 角色与能力模型嵌入任职资格标准 | 未进行，Follow软工安排，预计在Q4职级评审后 | 
第四阶段 执行层 | 基于产品线的业务变革与团队调整 | 已完成 | 
 | 岗位培训课程制定与实施 | 技术领域知识清单 – 已完成 基于领域知识清单，完成专业培训课程制定 – 进行中 | 
关键项完成情况

## Slide 5
偏差项/弱化项 | 偏差/弱化描述 | 根因分析 | 改善措施 | 完成时间
方案设计能力 | 方案设计输出不足 仅参与NPI概要设计，无平台、解决方案设计，方案设计实践少 | 方案设计能力较弱 缺少解决方案技术沉淀 缺少平台方案设计经验 | NPI概要设计模板和checklist更新，牵引产品SE思考项目关键抓手和质量策略等措施，提高NPI方案设计能力 通过标杆方案指标，牵引大家输出解决方案的技术沉淀 通过产品SE看护领域，让大家更多进行整体解决方案设计，重点思考： 整机开发方案 预抄写方案 产品配置方案 共仓方案 分支管理方案 全球统一版本方案 内置视频方案 预编译方案 分区方案 升级方案 | 11/30
技术洞察 | 1. 缺少技术洞察 | 仅关注项目交付，技术洞察投入少 | 内部研讨确认洞察课题，Q4 完成3篇输出 | 12/30
技术攻关 | 1.技术攻关能力不足，攻关偏向资源拉通 2. 技术攻关沉淀少 | 1. 技术深度不足 2. 技术决策力/领导力不足 | 通过标杆方案指标牵引产品SE参与block问题、疑难问题分析，并逐步输出技术沉淀 建立产品SEG攻关流程，对于无法解决问题上升攻关，形成攻关技术氛围 | 12/30
强技术竞争力的交付能力 | 强技术竞争力的能力不足 | 仅关注产品交付，对产品技术竞争力关注不足 | 1. 灵悉OS需求质量指标和流程建设，改善需求上车质量 2. 完善需求上车流程和评审checklist，产品SE需要更多关注需求设计质量 3.非解决关闭问题优化 4. 进行稳定性、性能测试用例的优化，关注DFX能力 | 12/20
全生命周期质量管理能力 | 仅关注实验室质量，用户态质量关注度不够 | 用户态质量意识不足 | 在线质量流程梳理迭代、线上看板工具的优化 售后流程、媒体问题闭环流程优化 灵悉beta版本的试运行 | 1/10
产品SE能力提升弱项分析
Notes: 技术平台能力

## Slide 6
Speaker name and title